Protokół Nr 58/2003

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia  18 listopada  2003r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1.  Starosta 						 - pan Andrzej Maciąg

2.  Wicestarosta   		     			            – pan Marian Mróz

- Członek Zarządu  		     			– pan Krzysztof Pecelt

- Członek Zarządu 					- pan Dariusz Dąbrowski

Oraz

1. Skarbnik Powiatu 					- p. Ewa Bzinkowska

a także

1. z-ca dyrektora PZOZ					- p. Andrzej Skretek

2. z-ca dyrektora PZOZ 					- p. Bożena Jaroszek

3. Dyrektor Wydziału Budownictwa

i Gospodarki Komunalnej				- p. Ewa Banaczkowska

4. Dyrektor ZSZ Nr1 					- p. Jadwiga Tota

5. Dyrektor Wydziały Inwestycji 			- p. Janusz Garbarczyk

- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru

I Nieruchomości 					- p. Zygmunt Bernaciak

Posiedzeniu przewodniczył  pan  Starosta Andrzej Maciąg.

Porządek posiedzenia:

- Przyjęcie protokołu nr 52, 54/2003

- Postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy – ref. p. E.Banaczkowska

- Projekt Umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Borkowskiego pod garaż blaszany dla p.R.Dobnera  i p. M.Kosowskiego – ref. p. Z.Bernaciak

- Postanowienie Zarządu Powiatu  w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji w Łomnie - ref. p. Z.Bernaciak

- Kontrakt  PZOZ na 2004r – ref. p. B. Jaroszek, A.Skrętek

- Wstępna informacja  na temat harmonogramu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”  na rok 2004 – ref.p. J.Garbarczyk

- Informacja na temat realizacji inwestycji nowego budynku Starostwa przy                     ul. Borkowskiego – ref. p. F. Adamczyk, p. J. Garbarczyk

- Informacja na temat koniecznych robót remontowych przychodni przy ul. 6-go Września 109 – ref. p. J. Garbarczyk

- Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu. – ref. p. E. Bzinkowska

- Propozycja zagospodarowania obiektu przy ul. Kościelnej – ref. p. J.Tota

- Sprawy różne.

# Ad. 1

Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły nr 52, 54/03

### Ad. 2

p. Banaczkowska -  przedstawiła pod opinię Zarządu następujące wnioski w sprawie:

- uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej  na wykonaniu zmiany  sposobu użytkowania obiektu budowlanego na myjnię samochodową, pomieszczenie do demontażu samochodów, magazynu oraz wykonania placu składowego na złom z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bugaj w Starachowicach.

- uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty stalowej na potrzeby magazynowe oraz garażu blaszanego na działkach przy ul. Rogowskiego w Starachowicach,

- uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości ciekłe na działce przy ul. Lampe w Starachowicach,

- uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działce przy ul. Jabłoniowej w Starachowicach,

- uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia na gabinet indywidualnej  praktyki stomatologicznej na działce przy ul. Partyzantów w Starachowicach,

- uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami i zbiornikiem na ścieki sanitarne na działce położonej w Parszowie,

Zarząd w powyższych wnioskach wydał opinię pozytywną.

### Ad. 3

p. Bernaciak – przedstawił projekty Umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu starachowickiego położonych w Starachowicach przy ul. Borkowskiego  dla p. M.Kosowskiego i p. R.Dobnera. (zał. Nr  1).

Czynsz dzierżawny ustala się na kwotę kwartalną 67,10zł brutto płatną na konto Starostwa Powiatowego do końca każdego kwartału.

p.Bzinkowska – dlaczego Umowa zawierana jest na 3 lata ?

p. Bernaciak – na taki okres czasu Zarząd może podpisać Umowę.

p. Bzinkowska – czy Umowy będą aktualizowane co roku wg stawek czynszu dzierżawy ?

p. Bernaciak – tak,

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Umów.

### Ad. 4

p. Bernaciak – przedstawił pod opinię Zarządu wniosek w sprawie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczo – garażowego na  działkach położonych w Łomnie.

Zarząd  jednogłośnie postanowił wydać opinię pozytywną.

### Ad. 5

p. Skrętek – przedstawił informację o propozycjach w zakresie ofert PZOZ w Konkursie NFZ na 2004r (zał. Nr 2).

p.Skrętek – poinformował również Zarząd, iż NFZ  1 stycznia 2004r będzie Aneksował procedury medyczne, których nie ma w Kontrakcie.

p. Wicestarosta – jaka jest różnica kontraktu pomiędzy Ostrowcem, a Starachowicami ?

p. Skrętek – ok. 4 mln większy kontrakt ma Ostrowiec

p. Wicestarosta – na pewno będzie weryfikowana cena zakupu procedur medycznych – czy PZOZ jest w stanie wykonać ilość punktów na poszczególne  oddziały  jakie zostały założone w Kontrakcie ?

p. Skrętek – jeżeli NFZ  nie obniży stawek założonych w kontrakcie to i tak wszystkie punkty zostaną zrealizowane.

p. Pecelt – jaki jest udział Ordynatorów w tworzeniu kontraktu do NFZ ?

p. Jaroszek – odbywały się spotkania z Ordynatorów i materiały przez nich złożone były weryfikowane według zasad określonych przez NFZ.

### Ad. 6

p. Wicestarosta – przedstawił wstępną informację na temat harmonogramu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”  na rok 2004 opiewającego na ogólna kwotę 7.400.000,00zł przeznaczoną na roboty budowlane na poszczególnych blokach w tym:

- blok „A” – 1,700 mln,

- blok „B” – 1 mln,

- blok „C” – 4 mln

- blok „E” – 300.000zł

- instalacje – 400.000zł

poza tym:

- na zakup urządzeń medycznych została przewidziana kwota 14,550 mln,

- obsługa inwestycyjna – 448.000zł,

- rezerwa środków – 500.000zł

Razem : 15.498.000,00zł + roboty budowlano montażowe = 22.898.000,00zł – kwota rozpisana jest na poszczególne miesiące i kwartały.

Uważam, że nie otrzymamy kwoty 22.898.000zł, ale mam nadzieję, że pieniądze będą na poziomie tego roku  co dałoby 8mln mniej niż w planach.

p. Dąbrowski – czy w przypadku cięcia harmonogramu o kwotę 8 mln istnieje szansa wykończenia bloku „C” ?

p. Wicestarosta – nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale przy zmniejszeniu środków przeznaczonych na inne bloki jest taka możliwość.

p.Wicestarosta – skierował pytanie do p. Dyrektora J.Garbarczyka – jeżeli pieniądze będą mniejsze i przy założeniu, że będą one na poziomie  tego roku tj. ok. 15 mln czy będzie można przenieść Szpital pod koniec IV kwartału 2004r ?

p. Garbarczyk – będzie można, ale nie wiadomo ile będzie kosztowało wyposażenie sal operacyjnych na bloku „B”.  Przy kwocie 15 mln zł jesteśmy w stanie zakończyć roboty na bloku „A” i „B”.

### Ad. 7

p. Garbarczyk – zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjecie decyzji w sprawie nie wstrzymywania inwestycji przy ul. Borkowskiego,  przedstawiając zestawienie prac, o które można ograniczyć zakres rzeczowy adaptacji  budynku przy ul. Borkowskiego na potrzeby Starostwa. (zał. Nr 3).

Wartość umowy z Wykonawcą robót wynosi 4.035.750,61zł,

Roboty do wyłączenia z uwagi na zmianę zakresu rzeczowo – finansowego – 436.702zł.

Wartość robót dodatkowych według kosztorysów nie zweryfikowanych przez inspektora nadzoru – 407.081zł.

Wartość robót zafakturowanych i zapłaconych od początku budowy – 1.364.045zł.

W specyfikacji są zawarte punkty mówiące o tym, iż zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia rzeczowego przedmiotu budowy – wiąże się to z tym, że nie ponosimy kosztów zabezpieczenia budynku, dozorowania budowy.

p. Starosta – z uwagi na brak środków na dzień dzisiejszy prace są wstrzymane, budynek zabezpiecza Wykonawca i sądzę, że lepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie inwestycji przy mniejszym stopniu zaangażowania środków niż jej wstrzymanie.

p. Garbarczyk – punkt 12, ppkt. 4 specyfikacji mówi, iż zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia rzeczowego przedmiotu Umowy, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie. Jest także zapis, iż Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian z zakresu rzeczowo – finansowego opracowanego w dokumentacji przetargowej w   zależności od możliwości finansowych  lub innych uwarunkowań zależnych od Zamawiającego. W związku z tym, uważam że powinniśmy wystąpić do Prezesa Zamówień Publicznych  o przedłużenie terminu, a nie przerywać budowy.

p. Starosta – czy jest możliwe przejście do budynku przy ul. Borkowskiego po oddaniu  do użytku części pomieszczeń ?

p. Garbarczyk – przy wydatkowaniu kwoty ok. 1,500mln jest możliwość przeniesienia się do budynku.

p. Adamczyk – jeżeli  Starostwo zrezygnuje z kontynuacji inwestycji wówczas nikt tego budynku w obecnym stanie nie kupi, a jego wartość na dzień dzisiejszy oceniam na ok. 1 mln.

Do oceny merytorycznej w zakresie cen, które są w kosztorysach mogę się określić dopiero po wykonaniu przedmiarów.

p. Garbarczyk – ceny wynikają z kosztorysu ofertowego jaki złożył Wykonawca, więc należy sprawdzić ich zgodność ze stanem faktycznym.

p. Starosta – uważam, że należy utrzymać realizację inwestycji, a jej tempo dostosować do posiadanych na ten cel środków.

p. Garbarczyk – poinformował Zarząd, iż złożony został wniosek do PFRON w Warszawie w sprawie zainstalowania windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd jednogłośnie  zadecydował o nie wstrzymywaniu inwestycji.

Ad. 8

p. Garbarczyk – przedstawił informację na temat robót niezbędnych do wykonania w budynku  przychodni rejonowej przy ul. 6-go Września w Starachowicach. (zał. Nr 4).

Szacunkowa wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi  76.924,68zł.

p. Wicestarosta – najważniejszy jest remont dachu, a pozostałe inwestycje mogą być przesunięte w czasie.

p. Starosta – jaką kwotę należy przeznaczyć na remont dachu ?

p. Garbarczyk – ok. 28.000zł.

Ad. 9

p. Bzinkowska - przedstawiła Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu .

W Uchwale dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami 
w ramach danego działu zmniejszając i zwiększając ogółem o kwotę  100.358zł.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę.

Ad. 10

p. Pecelt – poinformował Zarząd, iż dyrektor ZSZ Nr1 p. Tota wystosowała pismo w sprawie propozycji  zagospodarowania obiektu przy ul. Kościelnej w Starachowicach.

Najistotniejszą sprawą dla Zarządu jest jak najszybsze zagospodarowanie obiektu aby nie generował długów.

W związku z powyższym p. Pecelt zwrócił się do p. Dyrektor ZSZ Nr1 aby przedstawiła koncepcję zagospodarowania obiektu, a wówczas Zarząd podejmie stosowna decyzję w tej sprawie.

p. Tota – do wystosowania takiego pisma zobligowała mnie Rada Pedagogiczna. Rozmowy na temat zagospodarowania obiektu prowadzone z Marszałkiem Województwa i prof. Pastuszką mówiły o tym, że ten obiekt będzie zagospodarowany przez Wyższą Szkołę Zawodową – w związku z tym do miesiąca września nie zastanawiałam się nad zagospodarowaniem tego budynku. Z pisma jakie otrzymałam od Starostwa  wynikało, iż poprawa warunków lokalowych jest drugim celem polityki oświatowej w Starostwie po utworzeniu Wyższej Szkoły Zawodowej. Zwróciłam się do Zarządu z pismem w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie przetargu na wydzierżawienie kilku sal Świętokrzyskiej Szkole Przedsiębiorczości, która wynajmuje obecnie dwa małe pomieszczenia  za kwotę 3.000zł miesięcznie. Prowadziłam również rozmowy z osobami prowadzącymi  szkołę językową, którzy są zainteresowani również wynajmem kilku pomieszczeń. Większość osób zainteresowanych  chce wydzierżawić  pomieszczenia na okres nie krótszy niż 10 lat.

p. Starosta – Zarząd może udzielić jedynie  zgody na  3 letni okres dzierżawy, natomiast na 10 lat może wyrazić zgodę Rada Powiatu.  W piśmie  do Zarządu  zwraca się Pani z prośbą o wyrażenie zgody na   podjęcie działań w celu uruchomienia procedury przetargowej na wydzierżawienie budynku.

p. Tota – jeżeli Zarząd uzna, iż moje propozycje nie są dobre wówczas jestem w stanie się z tego zadania wycofać.

p. Bzinkowska – uważam, że lepiej jest wydzierżawić cały budynek jednemu użytkownikowi, a dochody z tego tytułu będą wpływały na dochody Powiatu. Jeżeli budynek wydzierżawimy w częściach wówczas nie będzie miał on gospodarza.

p. Tota – na dzień dzisiejszy nie ma chętnego na dzierżawę całego budynku.

p. Starosta – kto powinien ogłosić przetarg na dzierżawę  budynku ?

p. Bernaciak – przetarg powinna ogłosić Dyrektor ZSZ Nr1 za zgodą Zarządu Powiatu. Przetarg może też ogłosić Starostwo, ale wówczas należałoby uchylić decyzję o oddaniu budynku w trwały zarząd.

p. Wicestarosta – uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby aby Dyrektor ZSZ Nr 1 zrzekła się trwałego zarządu.

p. Bernaciak – trwały zarząd wygasza się w dwóch przypadkach:

- z urzędu – jeśli stwierdza się, że nieruchomość jest zbędna na dotychczasowy cel jednostce, której została oddana,

- na wniosek jednostki, która ma nieruchomość w trwałym zarządzie,

p. Pecelt –  Pani Dyrektor  wynajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Radomskiej – czy powinna mieć na to zgodę Zarządu Powiatu ?

p. Bernaciak –tak,

p. Starosta – ile może potrwać procedura związana z  rezygnacją Dyrektora z trwałego zarządu ?

p. Bernaciak – zgodnie z kpa mamy 7 dni  od dnia wydania postanowienia o wszczęciu postępowania o wygaszeniu trwałego zarządu oraz 14 dni na uprawomocnienie decyzji Zarządu Powiatu – po tym terminie można zaczynać procedurę przetargową. Wygaszenie trwałego zarządu następuje przejęciem protokólarnym w ciągu 18 m-cy.

p. Tota – poruszyła sprawę zagospodarowania budynku internatu tzn. propozycji utworzenia w nim bursy  międzyszkolnej – w świetle obowiązujących przepisów jest to nierealne. Aby prowadzić w internacie działalność gospodarczą  muszę mieć zgodę Zarządu Powiatu na wydzierżawienie pomieszczeń.

p. Starosta – zagospodarowanie internatu leży w Pani gestii.

p. Pecelt – poinformował Zarząd, iż prowadził  rozmowy z Dyrektorem  CKP, która przedstawiła dobrą koncepcję zagospodarowania internatu.

p. Bernaciak – zaproponował aby na doraźny wynajem czy dzierżawę Pani Dyrektor wystąpiła z konkretnym wnioskiem do Zarządu o wyrażenie zgody.

Ad. 11

- p. Pecelt – poinformował Zarząd, iż  Dyrektor I L.O. w Starachowicach zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie instalacji sygnalizacyjno – alarmowej do zabezpieczenia kotłowni budynku szkoły. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie szkoły.

Zarząd wyraził zgodę na wykonanie instalacji sygnalizacyjno – alarmowej.

- p. Dąbrowski – poinformował Zarząd, iż 24 listopada br. jest obchodzony „Dzień Pracownika  Socjalnego” w związku z którym  kierownicy jednostek otrzymują nagrody w ramach możliwości  budżetu swojej jednostki.

Protokół sporządziła:

## Agnieszka Sadowska

Starosta  			p. Andrzej Maciąg 		.......................

Wicestarosta		 	p. Marian Mróz 		.......................

Członek Zarządu		p. Krzysztof Pecelt	      	.......................

Członek Zarządu 		p. Dariusz Dąbrowski 	.......................