Załącznik Nr 8

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu …………… 2017 r. w Starachowicach pomiędzy:

Powiatem Starachowickim z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, NIP664-19-34-337, REGON 291009395, reprezentowany przez:

1………………………………………………….

2…………………………………………………

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

opcja 1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą :

Panem/Panią …………, zam.………………………legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer …….., wydanym przez ……….posiadającym PESEL:………..prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …………przy ul. ……..NIP: ………..REGON:………….zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji                      o Działalności Gospodarczej

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ

opcja 2 w przypadku spółek prawa handlowego

…………z siedzibą w ……..przy ul. ………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:……..NIP:………REGON:……………., kapitał zakładowy …………PLN (dotyczy sp. z o. o., S.A. i sp. komandytowo akcyjnej)  opłacony w całości (dotyczy S.A. i sp. komandytowo - akcyjnej)  reprezentowaną przez: ………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

# § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy                               pn: „Konserwacja zbiornika wodnego „Lubianka” w zakresie upustu dennego, zapory ziemnej i kanałów odpływowych w miejscowości Starachowice, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie”. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot umowy w zakresie: Przygotowanie upustu dennego do spuszczenia wody                   i nadzór nad jej spuszczaniem do rzędnej 220,50m n.p.m. – określony w części III załącznika nr 1 niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności   związanych z przedmiotem umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów               i dokonania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

- W przypadku niespełnienia wymogu o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wyznaczy termin 5 dni na spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

- Rozpoczęcie robót i prac stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Strony ustalają, że cały przedmiot umowy (wraz z odbiorem końcowym) zostanie zrealizowany w terminie: do  30.11.2017 r.

w tym:

- wykonanie i zgłoszenie robót i prac do odbioru na warunkach określonych w par. 4 pkt. 2 umowy - do dnia 23.11.2017r.

- licząc od daty skutecznego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót 
i prac, Zamawiającemu przysługuje do 7 dni na dokonanie odbioru końcowego (rozpisanie oraz przeprowadzenie odbioru).

- za termin ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

# § 3

Strony ustalają następujący zakres praw i obowiązków:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przekazanie terenu robót w terminie do 5 dnia od podpisania umowy.

  - Wyznaczenie pracownika do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy w osobie …………………………………………………………………….

  - Dokonanie odbioru końcowego (po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i prac - na warunkach określonych w par. 4 pkt. 2 umowy).

- Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

  - Ustalenie kierownika robót w osobie Pana ……………………………………………….

  - Zabezpieczenie dojazdu na teren robót we własnym zakresie.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z ewentualnymi decyzjami oraz sugestiami Zamawiającego.

  - Utrzymanie i remonty uszkodzonych w czasie robót dróg dojazdowych jeżeli jest to konsekwencją realizacji przedmiotu umowy.

  - Zapłata osobom trzecim odszkodowania za szkody powstałe w czasie realizacji robót.

  - Przygotowanie operatu powykonawczego i zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy.

  - Sprawowanie nadzoru przyrodniczego przy pracach w korycie cieku.

# §  4

- Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po otrzymaniu od niego pisemnego zawiadomienia o wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest:

-  zawiadomić na piśmie (zgodnie z par 2 pkt 2.) o zakończeniu robót i prac, po wyczerpaniu wymogów prawa budowlanego w tym zakresie i uzyskaniu potwierdzenia o zakończeniu robót przez osobę nadzorującą.

-   przekazać Zamawiającemu – na swój koszt kompletny podpisany przez kierownika robót operat powykonawczy.

- Potwierdzeniem wykonania prac i robót objętych umową jest protokół odbioru końcowego. Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany                  w momencie podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku odmowy przyjęcia robót i prac (stwierdzenia wystąpienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu odbioru, niezgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami bądź innymi normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy oraz warunkami umowy), zostanie określony powód nieodebrania robót i prac i wyznaczony zostanie termin na usunięcie wad wraz z terminem ponownego przystąpienia do odbioru.

- W przypadku wystąpienia wad nieistotnych i warunkowego przyjęcia prac Zamawiający może dokonać odbioru końcowego. W takim przypadku protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i prac, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia (protokół odbioru warunkowego – odbiór z zastrzeżeniem).

W przypadku wyznaczenia terminu na usunięcie wad Wykonawca zawiadamia na piśmie o usunięciu tych wad, a Zamawiający dokona protokolarnego odbioru usunięcia wad        w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o usunięciu wad.

- Nie usunięcie wad w terminie określonym w protokole odbioru warunkowego skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych liczonych od dnia określonego             w warunkach jako dzień wyznaczony na termin usunięcia wad.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy, winien być dokonany w obecności Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie stanowi przeszkody w ocenie wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w należyty sposób, co najmniej 2 dni robocze przed datą odbioru.

# § 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie w kwocie: …………… zł. łącznie z podatkiem VAT,(słownie złotych: ……………………………………………………)

na które składa się:

wynagrodzenie netto ………………. zł i (23%) podatku VAT ………… zł

zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę ofertą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.

- Podstawą zapłaty faktury Wykonawcy będzie protokół odbioru końcowego.

- W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace opisane tą fakturą.

- Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać następujące dane:

Nabywca: Powiat Starachowicki ul. dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice  NIP 664 19 34 337;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe ul. dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice

# § 6

            - Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji oraz rękojmi – bieg terminów rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- O zauważonych usterkach w okresie gwarancyjnym Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Obowiązek gwarancyjny będzie uważany za spełniony, jeżeli zauważone usterki zostaną usunięte w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą.

# § 7

# 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszym paragrafie.

# 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających 
w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

# 3. Wykonawca zapłaci kary umowne:

# 3.1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego.

# 3.2 w przypadku nie wykonania  przedmiotu umowy w terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego.

# 3.3 nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy                                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,                    w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego,

# 3.4 nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

# 3.5 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100% wartości należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

# 3.6 z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

# 4. Kary o których mowa wyżej płacone są przelewem na wskazany przez Strony rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania zapłaty takiej kary umownej.

# 5.Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należnych kar z wierzytelności (należności z rachunku) przysługującej Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.

# § 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności zgodnie z art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych oko-licznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

    - w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie albo opóźnia się z realizacją poszczególnych etapów umowy tak, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji,

    - w razie wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3.	Odstąpienie strony od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wykonawcę lub Zamawiającego, w wypadku odstąpienia od umowy, obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b.	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

# § 9

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy po obustronnym uzgodnieniu będzie wprowadzona do umowy w trybie aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:

    - zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)

    - zmiany stawki podatku VAT, w zakresie przedmiotu zamówienia, w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie

c. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy.

d. udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty,

e. zmiany zakresu podwykonawstwa,

f. zmiana warunków wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności możliwości wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań, które w szczególności pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżyć koszty realizacji umowy,

4. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku:

a. wystąpienia działania siły wyższej,

b. sprzyjających lub korzystnych warunków realizacji robót na wniosek Wykonawcy,

c. konieczności wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego lub upoważniony organ nadzoru.

5. Konieczności zmiany osoby zgłoszonej przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówienie.

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy                    i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

# § 10

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji roboty budowlanej będącej przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że Podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego): ……………………………………………………………………………………………………………………….……., na zasoby którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy

w zakresie:………………………………………………………………………………..…… 
(w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).                    W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww. Podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu                   o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

# § 11

# W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

# Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

# 3.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

# 4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:

# 4.1 opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1

# § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY : 						WYKONAWCA :