Istotne postanowienia Umowy

zawarta w dniu ....................... 2017 r. w Starachowicach pomiędzy:

Powiatem Starachowickim z siedzibą w Starachowicach przy ul. dr. Borkowskiego 4,

NIP 664-193-43-37, Regon 291009395 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Danuta Krępa  – Starosta

- Marek Pawłowski     –  Wicestarosta

a

………………….., zamieszkałym   ul… …………PESEL ………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

……………………………………………., z siedzibą w ………. przy ulicy ……………..,

NIP …………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ……………..

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz.U.2017 poz. 1579/ o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania malowanie pomieszczeń 
i wymianę wykładzin podłogowych w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach, 
ul. dr Władysława Borkowskiego 4. Zakres prac do wykonania  oraz wykaz pomieszczeń zawarty jest w przedmiarze robót.

§2.

1.  Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy;

2.  Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia …………………..

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności uzasadniające taką zmianę m.in. zdarzenia spowodowane działaniem żywiołów i sił przyrody których nie można było przewidzieć.

§3.

1. Zamawiający do bezpośredniego nadzorowania prac wyznacza :

- ……………………………………………

2. Wykonawca ustanawia kierownika prac :
 - ……………………………………………

3. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                               z otrzymanym przedmiarem, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawem, przepisami i normami polskimi oraz Unii Europejskiej, obowiązującymi w Polsce, za wynagrodzeniem określonym niniejszą umową.

2. Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący stałe, niezakłócone użytkowanie obiektu przez cały okres trwania prac.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy, mienia będącego własnością Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawienia lub do doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzenia prac.

§ 5.

- W czasie realizacji robót Wykonawca:

- będzie utrzymywał teren budynku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci;

- właściwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac - za szkody powstałe w miejscu prowadzenia prac, do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

- zorganizuje miejsce prowadzenia prac w taki sposób, aby prace prowadzone były zgodnie z wymogami BHP.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, wyroby oraz urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, deklarację zgodności               z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca przestrzegał będzie zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie                      z obowiązującymi normami budowlanymi.

5. Atesty i certyfikaty na materiały i wyroby Wykonawca załączy do protokołu odbioru.

§ 7.

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

kwota netto ……………….. zł powiększona o podatek VAT wg obowiązującej stawki.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 przyjęte zostało na podstawie formularza ofertowego złożonej oferty Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Oprócz robót określonych w przedmiarze robót, wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie świadczenia, czynności i prace, które nie zostały w nim wyspecyfikowane, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem inwestycji oraz zasadami sztuki budowlanej.

4. W przypadku realizacji prac przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy (podwykonawców), że otrzymał należne mu wynagrodzenie. W razie wystąpienia zaległości Wykonawcy wobec podwykonawcy (podwykonawców) Zamawiający jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy(ów). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 2 ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaty dokonanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (podwykonawców) na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8.

1. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości prac, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez komisję powołaną przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty odbioru, fakturę za wykonane prace. Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty prawidłowo doręczonej 
i wystawionej faktury VAT.

Faktura będzie wystawiona wg poniższego wzoru:

Nabywca: 		Powiat Starachowicki

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP: 664 – 19 – 34 – 337

Odbiorca:		Starostwo Powiatowe

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przeniesienia (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz innego podmiotu.

§ 9.

1. Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu miejsca prowadzenia prac lub spowodowanie przerwy               w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy;

2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10.

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego                             i przedstawiciela Wykonawcy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

3. Odbiór prac zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości wykonanych prac do odbioru przez Wykonawcę.

4. Warunkiem dokonania odbioru jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dokumentów, atestów, itp.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku;

b) jeżeli wady uniemożliwiają używanie odebranego przedmiotu umowy zgodnie                              z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                         w formie pisemnej oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§11.

1. Termin gwarancji wynosi: 60 miesięcy licząc od daty odbioru.

2. Niezależnie od gwarancji Wykonawca odpowiada także z tytułu rękojmi (2 lata od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy).

3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji przystąpić do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 3 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane błędami i wadami w wykonanym przez niego przedmiocie Umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do podania w protokole odbioru numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, na które zgłaszane będą usterki/awarie.

§12.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§13.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w n/w przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§14.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§16.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający							Wykonawca