PROJEKT - UMOWA Nr ..............................          zał.nr.3

zawarta w dniu …………… 2017 r. w Starachowicach pomiędzy:

Powiatem Starachowickim z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 
27-200 Starachowice, NIP 664-19-34-337, REGON 291009395, reprezentowany przez:

1………………………………………………….

2…………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................……

nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego

ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON .

W przypadku spółek kapitałowych skład zarządu i wartość kapitału zakładowego lub akcyjnego (opłaconego)

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nr PESEL

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2017.r poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem decyzji o realizacji zadania - skuteczne zgłoszenie lub pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach”.

2. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) koncepcji projektowej budynku (wraz z wizualizacją) i zagospodarowaniem terenu – projekt wstępny oraz szacunkowa wycena kosztów. Wymaga się przeprowadzenie konsultacji (eksperckich 
i społecznych) dotyczących przedkładanych inwestycji oraz udokumentowanie ich przebiegu 
i wyników, w celu:

- optymalizacji zakresu rzeczowego oraz układu funkcjonalnego obiektu;

- uzyskania akceptacji społecznej dla realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności w gronie odbiorców końcowych (zawodników, trenerów, uczniów, przyszłych zarządzających pozostałych użytkowników),

b) Projektu budowlanego (wersja papierowa 4 egz., 1 egz. w wersji elektronicznej),

c) Projektu wykonawczy (wersja papierowa 2 egz. 1 egz. w wersji elektronicznej),

2) Dokumentacji przetargowej, w tym:

a) Kosztorysy inwestorskie,

b) Przedmiary robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

c) Aranżacji wnętrza wraz z wyposażeniem oraz specyfikacją wykonania elementów mebli 
i krzeseł, każdy element musi zostać opisany i przedstawiony na rysunku z podanymi wymiarami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wymienione w ust. 2 pkt. 1 projekty winny być opracowane w (4 egz . projekt budowlany oraz 2 egz projekty wykonawcze), branża kosztowa i STWIOR w 2 egz. oraz CD w 2 egz. wszystkich ww. elementów dokumentacji - format *.tiff lub *.pdf i *ath lub *zuz (wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną).

4. Do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję w terenie, uzyskać wymagane decyzje i uzgodnienia formalno – prawne, wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia i zezwolenie na realizację robót (prawomocne zgłoszenie i/lub pozwolenie na budowę).

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie materiały wymienione w ust. 4 na własny koszt.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go wobec organów administracyjnych w celu uzyskania niezbędnych warunków, postanowień, uzgodnień i zezwoleń w tym - do złożenia wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której możliwe będzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji m.in. zgodnie z:

1)  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.),

2) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2017 poz.736),

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 poz. 1422),

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

6) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462 
z późn.zm.).

9. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a także na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy oraz Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami.

10. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, co zostanie potwierdzone:

- oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej,

- oświadczeniem o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją  elektroniczną.

11. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania nakładane przez ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), umożliwiając Zamawiającemu prawidłowe przeprowadzenie postepowania przetargowego.

12. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający będzie opisywał za pomocą opracowanej w ramach niniejszego zamówienia dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

13. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

14. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i zgodności z warunkami technicznymi).

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie badań geotechnicznych pod projektowane obiekty;

2) opracowanie planu rozbiórki istniejącego budynku na miejscu którego będzie projektowany nowy budynek;

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych  uzgodnień, opinii, decyzji i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania;

4) uzyskanie na rzecz Zamawiającego postanowienia w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących;

5) uzyskanie na rzecz Zamawiającego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nakładające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) sporządzenie informacja BIOZ;

7) sporządzenie danych efektywności energetycznej budynku do wniosku pozwolenie na użytkowanie;

8) udzielanie odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

9) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję projektową wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt wstępny i uzyskać jego akceptację;

10) stosowania zasady oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków przy sporządzaniu projektu w szczególności przy drodze rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałów 
i urządzeń.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania przedmiotu zamówienia do stanu prawnego obowiązującego w dniu przekazania opracowania Zamawiającemu, jeżeli w czasie wykonywania opracowań akty prawne ulegną zmianie.

3. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

4. Wykonawca wykona jednorazową aktualizację kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację budowlano - wykonawczą uzgodnioną ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania prac budowlanych określonych niniejszą dokumentacją.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

7. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do projektów:

1) kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych (ważnych na dzień przekazania projektu Zamawiającemu) zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

2) oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

NADZÓR AUTORSKI

1. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie czynności kompleksowego nadzoru autorskiego na budowie. Za datę rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego uznaje się datę podpisania umowy na realizację robót budowlanych prowadzonych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

2. Zamawiający planuje do 10 pobytów na placu budowy.

3. Jeżeli nie dojdzie do realizacji robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy określony w § 3 ust. 1, nadzór autorski nie będzie sprawowany. W tym przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 lit. b.

4. W szczególności obowiązki nadzoru autorskiego polegają na uczestniczeniu w realizacji inwestycji poprzez:

a) czuwanie nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych,

b) wyjaśnianie powstałych w toku realizacji wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie dodatkowych informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów dokumentacji,

c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, iż nie powoduje to konieczności powstania dodatkowych opracowań projektowych,

d) udział w naradach i komisjach technicznych, w częściowych odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym.

5. W ramach obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca dodatkowo, bez odrębnego wynagrodzenia, będzie służył pomocą Zamawiającemu, po wszczęciu przez Zamawiającego procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych, w odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnień związanych z dokumentacją projektową i STWiORB.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na naradach budowlanych, organizowanych przez Zamawiającego w ramach wykonania umowy z Wykonawcą robót, obecności osób wyznaczonych przez niego do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wyznaczonego projektanta – koordynatora.

7. Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę na terenie budowy lub w przypadku takiej konieczności w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, a także poza terenem budowy 
w kooperujących z wykonawcą robót zakładach, o ile produkcja zamówionych w tych zakładach elementów budowlanych, maszyn i urządzeń wymaga bezpośrednich konsultacji z projektantem pełniącym nadzór autorski.

8. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego nie będą uznane działania Wykonawcy polegające na poprawianiu błędów dokumentacji projektowej powstałych z winy Wykonawcy, stwierdzonych przy realizacji robót budowlanych.

9. Pobyty dokumentowane będą poprzez wpis do dziennika budowy, w przypadku braku dziennika budowy lub pobytów poza terenem budowy – poprzez pisemne potwierdzenie pobytu przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

1) koncepcja budynku (wraz z wizualizacją) i zagospodarowanie terenu – projekt wstępny oraz szacunkowa wycena kosztów- nie dłużej niż 21 dni od daty zawarcia umowy,

2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - do dnia 15 marca 2018 rok,

3) nadzór autorski - cały okres realizacji robót budowlanych tj. od daty podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

2. Rozpoczęcie realizacji prac nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy, w terminie nie zagrażającym ustalonej dacie wykonania, o której mowa w ust. 1.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wartość łącznego wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę:

netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

VAT: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………).

w tym:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

VAT: …………… zł (słownie złotych: …………………………………………....),

brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………).

b) Pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

VAT: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4. Zamawiający przewiduje płatność dwoma fakturami. Pierwszą za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, drugą zaś za pełnienie nadzoru autorskiego. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, stwierdzający, iż dane zadanie zostało przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

5. Wynagrodzenie za nadzór autorski zapłacone będzie, na podstawie faktury Wykonawcy, wystawionej po odbiorze końcowym robót podlegających nadzorowi.

6. Faktury będą wystawione wg poniższego wzoru:

Nabywca:              Powiat Starachowicki

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664-19-34-337

Odbiorca:             Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 684 z późn. zm.).

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w ilościach określonych w §1. Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w 2 kompletach.

- Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi w formie protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Przedmiotem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie kompletna dokumentacja, o której mowa w §1 wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji.

- Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego z datą nie wcześniejszą niż data wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

- Wraz z wykonaną dokumentacją projektową Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletności z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

- Strony ustalają, że miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać jej sprawdzenia pod względem merytorycznym.

- Protokół przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez strony Umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonaną i odebraną dokumentację.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru, tj.:

1)  nie został wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

2) nie został wykonany w całości,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy termin w którym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych w protokole. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek.

11. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zostaną naliczone kary umowne zgodnie 
z § 10.

§ 7

RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres zbieżny z terminem zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z odbiorem wszystkich robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady w dokumentacji zmieniające wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie robót będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem.

- Niekompletność, wady, uchybienia  w przedmiocie zamówienia Wykonawca usunie bezzwłocznie w ramach wynagrodzenia umownego. Termin ich usunięcia Zamawiający ustali na piśmie. Nieusunięcie braków, wad, uchybień w ustalonym terminie powoduje naliczenie kary umownej.

- O wykryciu wad w przekazanym opracowaniu Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę, żądając ich usunięcia. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za inne wady ujawnione w przyszłości.

- Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest uregulować należność z tego tytułu w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Strony ustalają, że za błędy w dokumentacji, które zwiększyłyby koszt realizacji robót określonych w dokumentacji, odpowiada Wykonawca i ponosi pełne koszty ich usunięcia.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

- Powstała w wyniku realizacji umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).

- Z chwilą przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz własność powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym również prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

1) dokonywanie zmian w powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej , wynikających w szczególności z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.,

2) utrwalanie powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

3) zwielokrotnianie dowolną techniką  powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4) udostępnienie powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu,

5) publikację opracowanej zgodnie z umową dokumentacji projektowo- kosztorysowej na stronie internetowej.

- Honorarium za przeniesione na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo do wykonywania zależnych praw autorskich Wykonawca uwzględnił w cenie oferty.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje w szczególności:

1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rzecz Zamawiającego w celu wykorzystania jej w całości lub we fragmentach w zakresie reprodukcji, publikacji, prezentacji, przetworzenia, wykonywania zależnego prawa autorskiego (kontynuacja lub wykorzystanie projektu przez innego autora), zbycia, realizacji robót budowlanych oraz na wszystkich innych polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz w niniejszej umowie,

2) korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu wykorzystania jej w całości lub we fragmentach w zakresie reprodukcji, publikacji, prezentacji, przetworzenia, wykonywania zależnego prawa autorskiego (kontynuacja lub wykorzystanie projektu przez innego autora), zbycia, realizacji robót budowlanych oraz na wszystkich innych polach  eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz w niniejszej umowie.

§ 9

PODWYKONAWSTWO

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

§ 10

KARY UMOWNE

Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych za przekroczenie terminów lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 1,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub uchybień w przedmiocie umowy – w wysokości  1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w opracowaniu i przekazaniu koncepcji projektowej w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przedstawionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 70% łącznego wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w § 5 ust. 1 umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach Kodeksu Cywilnego.

- Kara umowna płatna będzie w terminie 21 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich możliwych należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 11

PRZEDSTAWICIELE STRON

1.	Osobami upoważnionymi do kontaktów, odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są; - ze strony Zamawiającego: ……………………. tel…… , ze strony Wykonawcy: ………………………...tel…….

2.	Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem poinformowania się stron o zaistniałej zmianie na piśmie.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w § 4 przekroczy 15 dni,

b) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, bądź nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający bez przyczyny nie przystąpi do odbioru opracowań, odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru opracowania,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni od zaistnienia podstaw w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru dokumentów opracowanych do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia za tę wykonaną część pracy projektowej.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

5. Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:

a) zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych,

b) spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a ich wartość nie przekracza 50% wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie,

c) Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

d) zmiany nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp,

e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

7. Integralną częścią niniejszej umowy są:

1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

2) Oferta Wykonawcy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:				ZAMAWIAJĄCY: