Umowa……………..………….(Projekt)

zawarta w dniu ……………………………………… roku w Starachowicach pomiędzy:

Powiatem Starachowickim, 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4,     
NIP 664-19-34-337, reprezentowanym przez:

- Danuta Krępa – Starosta Starachowicki

- Marek Pawłowski – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewa Bzinkowska

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………................................................................................................……

nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego

ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON .

W przypadku spółek kapitałowych skład zarządu i wartość kapitału zakładowego lub akcyjnego (opłaconego)

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nr PESEL

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pod nazwą: „………………………………..”.

- Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 
nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy 
i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

kwota netto ……………………………… zł (słownie złotych………………………………………………………………………………………………….)

podatek VAT w wysokości …….%, tj………………………….. zł (słownie złotych……………………………………………………………………)

brutto …………………….……..zł (słownie złotych…………………………………………………………………..………………………………………….)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 przyjęte zostało na podstawie formularza ofertowego złożonej oferty Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Oprócz robót określonych w przedmiarze robót, wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie świadczenia, czynności i prace, które nie zostały w nim wyspecyfikowane, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem inwestycji oraz zasadami sztuki budowlanej.

§ 3

Warunki płatności

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową.

- Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.

- Faktura będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego (wraz z dokumentami wymaganymi w § 4 ust. 15 umowy).

- Przez zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona wg poniższego wzoru:

Nabywca:              Powiat Starachowicki

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664-19-34-337

Odbiorca:             Starostwo Powiatowe

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

§ 4

Podwykonawstwo

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie minimum 5 dni przed datą rozpoczęcia robót powierzonych podwykonawcom. Zobowiązanie takie dotyczy również dalszego podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że do projektu umowy zostanie załączona zgoda Wykonawcy – na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy jeżeli:

1) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

2) projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Zobowiązanie takie dotyczy również dalszego podwykonawstwa.

- Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy jeżeli:

1) nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4,

3) kopia zawartej umowy jest niezgodna z treścią projektu umowy zaakceptowanej przez zamawiającego zgodnie

z ust. 2 – 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 4 terminie zapłaty.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

- Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w trakcie realizacji zamówienia musi być udokumentowana przez Wykonawcę z zachowaniem wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, 
że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,

- protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy  
z podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców gwarancji, o której mowa w § 10 ust. 2 udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.

§ 5

Termin wykonania umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………………………. r.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową wraz z jego odbiorem.

- Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 oznacza rozpoczęcie biegu naliczania kar umownych o których mowa w  § 12.

§ 6

Warunki realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu urządzeń, sprzętu i materiałów własnych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przedmiarem robót, złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, nieposiadających przeciwwskazań do wykonywania robót, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ładu i porządku na terenie placu budowy podczas wykonywania prac, łącznie z wywozem śmieci. Wykonawca będzie realizował roboty przestrzegając przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, posiadających certyfikat, atest, aprobatę techniczną lub świadectwo jakości.

- Dokumenty o których mowa w ust. 7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze robót, a na każde żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Wykonawca przywróci na własny koszt do stanu pierwotnego teren po zapleczu robót wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce realizacji robót budowlanych protokolarnie w ciągu ……….  dni od daty podpisania umowy.

§ 7

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące miejsca i warunków realizacji umowy

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wizji lokalnej, w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami w których będą realizowane roboty, 
w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energię, wodę i inne media.

§ 8

Nadzór nad realizacją umowy

- Kierownikiem robót jest….……………………………………..……….  tel…………….…………………….

- Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu 
w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie…………………………………………………… tel…………………….

§ 9

Odbiór robót budowlanych

- Przedmiotem odbioru jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Komisja odbioru będzie się składać z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W dniu odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne certyfikaty, atesty, aprobatę techniczną lub świadectwo jakości o których mowa w § 6 ust.8. W przypadku niedostarczenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający będzie miał prawo odmówić rozpoczęcia czynności odbiorowych. Za nową datę zgłoszenia i odbioru robót będzie uznany termin, w którym Wykonawca dostarczył komplet w/w dokumentów.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione 
w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru, tj.:

1) nie został wykonany zgodnie z przedmiarem robót lub zasadami wiedzy technicznej,

2) nie został wykonany w całości,

3) nie nadaje się do użytkowania,

4) posiada istotne wady.

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy termin w którym Wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia wad wskazanych w protokole. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

7. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zostaną naliczone kary umowne zgodnie z § 12.

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawiony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12.

9. Z czynności odbioru zakwestionowanych robót i usunięcia nieistotnych wad przedmiotu umowy spisywany jest protokół.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

  - Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru całego przedmiotu umowy.

  - Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie ………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego.

  - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych 
w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

  - Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniając możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady.

  - W przypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, tj. poprzez powierzenie usunięcia wad pomiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

  - W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wad i usterek.

§ 11

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę krótsze niż 7 dni, wystąpiły co najmniej dwukrotnie;

- jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi 
i normami budowlanymi.

    - 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy:

    - 1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

    - 2) gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia do odbioru.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 5 dni od dnia, w którym strona powzięła wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez Zamawiającego,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 7 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami.

§ 12

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 5 ust.1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie okresu rękojmi lub gwarancji -                                                 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w terminie płatności wskazanym na fakturze,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto o którym mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 4 ust. 10 niniejszej umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin o którym mowa w § 9 ust.3 niniejszej umowy.

- Kary umowne podlegają kumulacji jednak nie więcej niż do wysokości 70% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1. Kary umowne za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 13

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:

1) zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych,

2) spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a ich wartość nie przekracza 50% wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie,

3) Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) zmiany nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp,

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

4. Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, mające związek               z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeks cywilny.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy są:

- Załącznik nr 1-  przedmiar robót

- Załącznik nr 2-  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

WYKONAWCA										                   ZAMAWIAJĄCY