UMOWA Nr ..............(Projekt)

zawarta w dniu …………… 2018 r. w Starachowicach pomiędzy:

Powiatem Starachowickim z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, NIP 664-19-34-337, REGON 291009395, reprezentowany przez:

1. Danuta Krępa               - Starosta Starachowicki

2. Marek Pawłowski         - Wicestarosta

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

……………………….  legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ………………………, wydanym przez ………………………………… posiadającym PESEL: …………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………….., 
NIP: ……………………., REGON: ……………….. zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”

Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm. ) do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z realizacją zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o realizację zadania - skuteczne zgłoszenie lub pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego znajdującego się 
w m. Starachowice przy ulicy Szkolnej 12.(„zadanie inwestycyjne”) oraz pełnienia czynności kompleksowego nadzoru autorskiego w oparciu o § 3 umowy.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1) Opracowania dokumentacji projektowej w 4 egz.

2) Opracowania dokumentacji przetargowej w 2 egz.

3) Uzyskania innych decyzji lub dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania, 
w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji,

4) Uzyskania skutecznego zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę,

5) Opracowania wersji elektronicznej dokumentacji,

6) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której możliwe będzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji m.in. zgodnie z:

1)   ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1202 ze zm.)

2)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 poz. 1422
z późn. zm.)

3)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)

5)  ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2018 poz.620 
z późn.zm.).

6. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót związanych z zadaniem inwestycyjnym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

7. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający będzie opisywał za pomocą opracowanej w ramach niniejszego zamówienia dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

8. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie techniczne oraz zobowiązany jest załączyć do dokumentacji projektowej kserokopie uprawień budowlanych i aktualnego zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

10. Wykonawca winien wykonać projekt budowlany wraz z pozyskaniem mapy sytuacyjno - wysokościowej z Zasobu Geodezyjnego w Starachowicach, projekt z branżami instalacyjnymi, technologią.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane dokumenty, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

- Wykonawca wykona wszystkie (także niewyszczególnione w §1) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

3. Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

4. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopię wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z jednym egz. projektu załączonego do ww. wniosku.

5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

§ 3

NADZÓR AUTORSKI

- Przedmiot umowy obejmuje pełnienie czynności kompleksowego nadzoru autorskiego na budowie. Za datę rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego uznaje się datę podpisania umowy na realizację robót budowlanych prowadzonych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Jeżeli nie dojdzie do realizacji robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany, nadzór autorski nie będzie sprawowany. W tym przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 pkt.2.

- Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych 
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową (chyba, że wynikają one z gwarancji lub rękojmi),

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych 
i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

6) dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na wniosek Zamawiającego,

7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji 
i procedurach rozruchu -  na wezwanie Zamawiającego.

4. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego nie będą uznane działania Wykonawcy polegające na poprawianiu błędów dokumentacji projektowej powstałych z winy Wykonawcy, stwierdzonych przy realizacji robót budowlanych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

6. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu 
i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest w ramach niniejszej umowy doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).

7. Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę na terenie budowy lub w przypadku takiej konieczności w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy.

8. Honorarium za pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględnił w cenie oferty.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

1) dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - do dnia 17 grudnia 2018 r.,

2) nadzór autorski - cały okres realizacji robót budowlanych tj. od daty podpisania umowy na realizację robót budowlanych dotyczycących zadania inwestycyjnego do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wartość łącznego wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę:

netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

VAT: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………).

w tym:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

VAT: …………… zł (słownie złotych: …………………………………………....),

brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………).

2) Pełnienie nadzoru autorskiego:

netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

VAT: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………),

brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4. Zamawiający przewiduje płatność dwoma fakturami. Pierwszą za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, drugą zaś za pełnienie nadzoru autorskiego. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, stwierdzający, iż dane zadanie zostało przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

5. Wynagrodzenie za nadzór autorski zapłacone będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, wystawionej po odbiorze końcowym robót podlegających nadzorowi.

6. Faktury będą wystawione wg poniższego wzoru:

Nabywca:              Powiat Starachowicki

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664-19-34-337

Odbiorca:             Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na wskazany w niej firmowy rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności.

9. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684 z późniejszymi zmianami).

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w ilościach określonych w §1. Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w 2 kompletach.

- Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi w formie protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Przedmiotem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie kompletna dokumentacja, o której mowa w §1 wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację zadania inwestycyjnego.

- Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego z datą nie wcześniejszą niż data wydania decyzji o zezwoleniu na realizację zadania inwestycyjnego.

- Wraz z wykonaną dokumentacją projektową Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletności z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

- Strony ustalają, że miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać jej sprawdzenia pod względem merytorycznym.

- Protokół przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony Umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonaną i odebraną dokumentację.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru, tj.:

1)  nie został wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

2) nie został wykonany w całości,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy termin w którym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych w protokole. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek.

11. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zostaną naliczone kary umowne zgodnie 
z § 10.

§ 7

RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres zbieżny z terminem zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z odbiorem wszystkich robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady w dokumentacji zmieniające wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie robót będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem.

- Niekompletność, wady, uchybienia  w przedmiocie zamówienia Wykonawca usunie bezzwłocznie w ramach wynagrodzenia umownego. Termin ich usunięcia Zamawiający ustali na piśmie. Nieusunięcie braków, wad, uchybień w ustalonym terminie powoduje naliczenie kary umownej na zasadzie określonej w § 10 ust.1 pkt.2 umowy.

- O wykryciu wad w przekazanym opracowaniu Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę, żądając ich usunięcia. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za inne wady ujawnione w przyszłości.

- Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest uregulować należność z tego tytułu w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Strony ustalają, że za błędy w dokumentacji, które zwiększyłyby koszt realizacji robót określonych w dokumentacji, odpowiada Wykonawca i ponosi pełne koszty ich usunięcia.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

- Powstała w wyniku realizacji umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

- Z chwilą przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz własność powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym również prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

1) dokonywanie zmian w powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej , wynikających w szczególności z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.,

2) utrwalanie powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

3) zwielokrotnianie dowolną techniką  powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4) udostępnienie powstałej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu,

5) publikację opracowanej zgodnie z umową dokumentacji projektowo- kosztorysowej na stronie internetowej.

- Honorarium za przeniesione na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo do wykonywania zależnych praw autorskich Wykonawca uwzględnił w cenie oferty.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje w szczególności:

1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rzecz Zamawiającego w celu wykorzystania jej w całości lub we fragmentach w zakresie reprodukcji, publikacji, prezentacji, przetworzenia, wykonywania zależnego prawa autorskiego (kontynuacja lub wykorzystanie projektu przez innego autora), zbycia, realizacji robót budowlanych oraz na wszystkich innych polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz w niniejszej umowie,

2) korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu wykorzystania jej w całości lub we fragmentach w zakresie reprodukcji, publikacji, prezentacji, przetworzenia, wykonywania zależnego prawa autorskiego (kontynuacja lub wykorzystanie projektu przez innego autora), zbycia, realizacji robót budowlanych oraz na wszystkich innych polach  eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 roku oraz w niniejszej umowie.

§ 9

PODWYKONAWSTWO

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

§ 10

KARY UMOWNE

Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych za przekroczenie terminów lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad, braków lub uchybień w przedmiocie umowy – 
w wysokości  1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przedstawionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w § 5 ust. 1 umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach Kodeksu Cywilnego.

- Kara umowna płatna będzie w terminie 21 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich możliwych należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli zwłoka lub opóźnienie w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 przekroczy 15 dni,

2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, bądź nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1) Zamawiający bez przyczyny nie przystąpi do odbioru opracowań, odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru opracowania,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni od zaistnienia podstaw w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru dokumentów opracowanych do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia za tę wykonaną część pracy projektowej.

§ 12

PRZEDSTAWICIELE STRON

1.	Osobami upoważnionymi do kontaktów, odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są;

- ze strony Zamawiającego: ............................................tel. …………………..… ….

- ze strony Wykonawcy: ………………………………tel.……………………………...

2.	Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem wzajemnego poinformowania Stron o zaistniałej sytuacji na piśmie.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

6. Integralną częścią niniejszej umowy są:

1) opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

2) oferta Wykonawcy.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:				ZAMAWIAJĄCY: